«Утверждаю»

Генеральный  Директор МУП «Городское УЖКХ»

__________________/О.А.Сидоров/

План-график восстановления освещения в  многоквартирных жилых домах (над входом в подъезд)

На 2011-2012 г.

| № ЖЭУ | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Метал., 30, 32 2+2 под | Метал,34, Строит,7 2+2 под | Н-Стр, 6 7 под | НСтр, 11 8 под | Н-Стр, 9 8 под | Строит 8 8 под | Труда, 11, 15 3+3под | Труда16 Чкал.74 2+1под | Чкалова 76,78,80 2+2+2 Метал 65,53-а 2+2 под | НФронта 59, 61 2+2 под | НФронта 63 3 под | Н-Стр, 5, 7 2+4 под Метал 59 ,55-а 2+2 под | Строит 6 4 под |
| № 2 | Крупск, 30 4 под | 25Окт, 8 2 под | К-Либ, 4 5 под | К-Либ 12 6 под | Энгел, 29 6 под | Энгел, 27 4 под | Энгел, 25 5 под | 25Окт, 11 3 под | 25Окт, 7 4 под | 25Окт, 3 4 под | 25Окт, 1 3 под | К-Либ, 2, 6 3п+1п | Энгел, 30,28 2п+2п |
| № 2 (№3) | Кирова, 3 4 под | К-Мар, 5-а 4 под | К-Либ, 14 4 под | К-М 3-а 4 под | К-Мар, 5 4 под | К-Либ, 7 4 под | КЛиб, 9 4 под | К-Либ 5 4 под | К-Либ 1-а 4 под | Ленина, 6 4 под | Пролет, 2-а 4 под | Пролет, 2 4 под | К-Мар, 1 6 под |
| № 2 (№4) | Энгел 61 5 под | Энгел 63 6 под | К-Марк 29 4 под | КМарк 31 4 под | КМарк 17 4 под | Энгел 69 5 под | КМарк 41 6 под | КМарк 43 6 под | Ленина 5 4 под | Сабурова 7 6 под | Сабурова 9 4 под | Энгел 73 4 под | Энгел 77 4 под |
| № ЖЭУ | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № 3 (№5) | Ворон, 8/2 1-ый под Ворон. 6 2-а под Вор.-8 1 под | Вор, 2 5 под Вор, 2/1 8под | Вор, 2/2 4 под Ворон, 12 6 под | Вор, 10/1 6 под Ворон, 10/2 4 под | Ворон, 2/3 4 под Ворон, 2/4 4 под | Энгел, 99/2 4 под | Ворон, 12/1 1 под Ворон, 14 2 под Вор.16 2 под | Ворон, 20 1 под Ворон, 22 2 под Вор.24 2 под | Энгел, 81/1 3 под Энгел, 81/2 3 под | Энгел, 83/1 6 под | Энгел, 83/2 2 под Энгел, 83/3 1 под Энг-93/3 1 под | Энгел, 93/1 8 под | Энгел, 97/1 8 под Ворон, 8/1 4 под |
| № 3 (№7) | К-Мар, 71/2 6 под | К-Мар, 89 3 под | К-Мар, 87 2 под | КМар 71/1 3 под | Энгел, 70/2 3 под | Энгел, 76/1 7 под | Энгел, 68 7 под | Энгел, 62 6 под | К-Мар 69/2 5 под | Энгел, 64 9 под | Энгел, 80 4 под | Энгел, 78/1 2 под | К-Мар 85 8 под |
| № 4 (№6) | Уст, 1 7 под | Спорт, 12/2 2 под | Уст, 5 4 под | Уст, 17/1 4 под | Спорт, 8/1 6 под | Уст, 15/1 6 под | Уст, 11 5 под | Уст, 15 6 под | Уст, 19 6 под | Спорт, 12 9 под | Спорт, 1/1 12 под | Уст, 19/1 5 под | Уст, 21/1 4 под |
| № 4 (№8) | Спорт, 1 4 под | Спорт, 3 4 под | Спорт, 5 4 под | Спорт, 7 4 под | Спорт, 9 4 под | Спорт, 11 4 под | Ворон, 5 4 под | Ворон, 19 9 под | Восточ, 3 4 под | Восточ, 5 4 под | Восточ, 30 6 под | Восточ, 19 4 под |  |
| Итого: | в декабре кол-во подъездов; | в январе кол-во подъезд: | в феврале кол-во подъезд: | в марте кол-во подъезд: | в апреле кол-во подъезд: | в мае кол-во подъезд: | в июне кол-во подъезд: | в июле кол-во подъезд: | в августе кол-во подъезд: | в сентябре кол-во подъезд: | в октябре кол-во подъезд: | в ноябре кол-во подъезд: | в декабре кол-во подъезд: |
| 542 | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 40 | 41 | 42 |

Согласовано:

и.о. начальник участка электроремонтных работ          _______________/ Д.А.Смирнов/

начальник службы ЖЭУ                                                 _______________/И.А.Тодуа/